深圳盐田OCR项目周会会议纪要

## 会议背景

盐田OCR项目周会，重点跟进车牌识别率低、ISO模型训练及现场硬件故障等问题。会议明确了车牌清理逻辑的优化方案及测试状态，确定了ISO模型新版本发布时间，并规范了远程研发与现场配合的数据反馈机制及版本发布流程。

## 车牌识别与清理逻辑优化

- 问题根因分析

  - 核心问题是来车检测模块在判断集卡离开时信号不准，导致车牌被误清理或未及时清理。

  - 误清理会导致车牌不上传；未清理则会导致后续车辆上传前车的车牌。

  - 海康车牌相机问题已解决，当前主要聚焦软件逻辑。

- 解决方案与进展

  - 逻辑调整：改回使用 CPS 的有车/无车信号来判断车辆离开，并增加滤波处理以防止信号跳变。

  - 配置项优化：增加了“连续帧数”的可配置项，用于判断车辆是否真正离开后再执行车牌清理。

  - 测试状态：新版程序已发给工程同事路一飞，目前部署在现场 SAT 环境进行测试，暂无最终反馈结果。

- 车顶号与车牌清理逻辑差异

  - 车顶号：每次任务结束都会清理，且一直能拍到，逻辑相对独立。

  - 车牌：仅在集卡离开时清理，依赖来车识别模块的信号。

  - 行动项：要求吴进梳理来车识别模块功能、CPS信号关系以及车牌/车顶号清理逻辑，整理成文档并发给团队确认，确保逻辑清晰。

## ISO 模型训练与发布

- 数据收集与反馈

  - 针对 ISO 识别率低的问题，已重新收集数据并发送给算法团队（陈云锋）。

  - 赵立楷确认数据已发回，需遵循陈云锋指定的接收人流程。

- 版本发布计划

  - 新模型版本预计于 下周四（10月15日左右） 发布。

  - 用户侧催促进度较紧，需按时交付。

## 现场数据统计与协同机制

- 识别率统计现状

  - 现场可通过三一系统获取经过修正的识别率统计数据，包含异常原因描述，数据准确性已提升。

  - 赵立楷需每周向群内发送一次识别率统计表，即使不开周会也需提供，以便远程团队监控效果。

- 远程验证方式

  - 仅靠现场人员肉眼观察不可信，必须基于日志和数据进行验证。

  - 远程团队需通过分析回传的日志，确认排队等特定场景下的识别结果是否符合预期。

- 待跟踪事项管理

  - 吴进需在会后根据会议纪要整理待跟踪事项，填入 Excel 表格，并通过回复邮件的方式同步进展。

  - 上周因未开会，相关事项需在本次邮件中补充说明。

## 现场硬件与其他问题

- 中控机休眠问题

  - 所有桥位的工控机均出现不定时休眠现象，已定位为 UPS 问题。

  - UPS 品牌为施耐德，已联系厂家处理，同时内部也在排查是否为软件版本兼容性问题。

- 版本发布流程规范

  - 研发人员不在现场时，严禁随意发送程序包。

  - 后续所有需求变更和版本发布必须走钉钉 OA 流程，由现场提需求，经审批后发布测试版本。

## 关键决策与共识

- 车牌清理逻辑文档化

为解决车牌识别率低及逻辑混淆问题，明确要求张捷飞梳理来车识别模块、CPS 信号交互以及车牌/车顶号清理逻辑，形成书面文档并与叶明确认。此举旨在消除口头沟通的歧义，确保团队对核心逻辑理解一致，避免后续出现类似的误清理或不清理问题。

- 现场数据周报制度化

确立吴进跟进赵立楷每周向项目群发送识别率统计表的机制，无论是否召开周会均需执行。远程研发团队将依据此数据及回传日志进行效果验证，取代不可靠的人工肉眼观察，确保问题解决的量化评估。

- 版本发布流程合规化

鉴于研发人员不在现场，明确禁止私下直接发送程序包。所有功能修改和版本发布必须通过钉钉 OA 提交需求并走正式测试版本发布流程，以确保变更的可追溯性和稳定性。

- ISO 模型发布时间锁定

确认 ISO 识别优化模型的新版本将于 10月15日（下周四） 发布，现场需配合做好数据收集与反馈，确保新模型上线后的效果验证。

## 核心发言提炼

  - 核心观点与指示：

    - 强调车牌清理逻辑必须文档化，口头表述容易混乱，需梳理清楚 CPS 信号与清理时机的关系

    - 要求现场每周提供识别率统计数据，远程通过日志而非感觉来验证问题解决情况

    - 严格规范版本发布流程，非现场研发不得随意发包，必须走钉钉 OA 需求流程

###### AI洞察

- 车牌识别问题的核心在于“信号抖动”与“清理时机”的匹配，引入可配置的滤波帧数是合理的工程化解法，但需警惕过度滤波导致的延迟。

- 远程协作中，“数据驱动”替代“经验判断”是提升信任度的关键，建立标准化的周报和日志回传机制能有效降低沟通成本。

- 硬件问题（UPS）与软件问题（识别逻辑）交织，需明确责任边界，避免软件团队为硬件不稳定背锅，建议推动硬件厂家出具正式检测报告。

待办

整理来车识别模块、CPS信号及车牌/车顶号清理逻辑文档，并与叶明确认

通过回传日志和统计数据验证车牌识别修复效果，而非仅依赖现场主观观察

后续版本发布需通过钉钉OA提需求并走正规流程，禁止直接发代码

每周向群内发送一次OCR识别率统计文件